**Lập kế hoạch tổng thể dự án**

1. Tiếp nhận và phân tích chức năng

- Tìm hiểu về sàn thương mại điện tử.

- Xác định đối tượng khách hàng mục tiêu của sản phẩm.

- Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh.

- Phân tích các chức năng mà khách hàng muốn có trên website.

- Đưa ra giải pháp phù hợp cho quá trình thiết kế.

-> Thời gian hoàn thành: 2 ngày.

2. Kí kết hợp đồng

- Kí kết hợp đồng với khách hàng và triển khai thực hiện xây dựng website.

-> Thời gian hoàn thành: 1 ngày.

3. Thiết kế giao diện

- Thiết kế giao diện website với hình ảnh bắt mắt, nội dung súc tích, dễ hiểu.

- Thiết kế các chức năng cơ bản cho giao diện website.

- Sử dụng hệ màu tương quan.

- Tương thích trên mọi thiết bị và trình duyệt.

-> Thời gian hoàn thành: 1 tuần.

-> Chi phí thực hiện: 10.000.000 VNĐ.

4. Lập trình website :

- Xây dựng cơ sở dữ liệu.

- Xây dựng giao diện website hoàn chỉnh.

- Hoàn thiện và phát triển các tính năng theo yêu cầu của khách hàng.

-> Thời gian hoàn thành: 2 tuần.

-> Chi phí thực hiện: 25.000.000 VNĐ.

5. Demo kiểm tra chỉnh sửa:

- Kiểm tra lại các tính năng và giao diện website ban đầu.

- Đảm bảo website vận hành ổn định

- Kịp thời sửa chữa các vấn đề phát sinh khi triển khai.

-> Thời gian hoàn thành: 1 tuần.

6. Khởi chạy, bàn giao và hướng dẫn sử dụng:

- Đưa dự án vào hoạt động chính thức.

- Triển khai kế hoạch truyền thông, quảng bá sản phẩm.

-> Thời gian hoàn thành: 1 tuần.

-> Chi phí thực hiện: 10.000.000 VNĐ.

7. Bảo trì website:

- Bảo trì nâng cấp, sửa lỗi xảy ra trong quá trình khách hàng sử dụng.

-> Thời gian hoàn thành: 1 tuần.

-> Chi phí thực hiện: 5.000.000 VNĐ.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhiệm vụ | Thời gian | | | | | |
| Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 |
| 1. Tiếp nhận và phân tích chức năng |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kí hợp đồng |  |  |  |  |  |  |
| 3. Thiết kế giao diện |  |  |  |  |  |  |
| 4. Lập trình website |  |  |  |  |  |  |
| 5. Demo kiểm tra chỉnh sửa |  |  |  |  |  |  |
| 6. Khởi chạy, bàn giao và hướng dẫn sử dụng |  |  |  |  |  |  |
| 7. Bảo trì website | Khoảng 6-12 tháng sau khi bàn giao website – thời gian bảo trì 1 tuần. | | | | | |